项目名称：市肿瘤医院院情展示厅建设项目

招标编号：xhy-1928-0701

竞争性比选文件

比   选   人：      重庆市肿瘤医院     （盖单位法人公章）

比选代理机构：重庆西恒工程咨询有限公司（盖单位法人公章）

二〇一九年七月

目录

竞争性比选文件	3

附件一	12

附件二	14

附件三	16

附件四	17

附件五	18

附件六	19

附件七	20

重庆市肿瘤医院院情展示厅建设项目

竞争性比选文件

本比选项目重庆市肿瘤医院院情展示厅建设项目已由重庆市卫生健康委员会以渝卫复[2019]168号文件批准建设，比选人为重庆市肿瘤医院，建设资金来源为业主自筹。该项目已具备招标条件，现邀请你单位参与本项目施工竞争性比选。

1、项目概况与发包范围

1.1 建设地点：重庆市肿瘤医院内科院一楼。

1.2工程建设内容及投资规模：改造面积160平方米。投资金额约100万元。

1.3比选范围：出具详细施工图、完成市肿瘤医院院情展示厅建设项目院情展示墙、卷宗展示柜、视频触摸一体机、多媒体声控系统等内容，详见图纸及工程量清单。

1.4工期：8月10日前完工。

1.5质量要求：必须达到合格标准，并符合行业规定。

2、竞标人资格要求：

2.1资质条件：竞标人必须应具备独立法人资格，具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质和重庆市会展行业协会颁发的展览工程A级及以上资质。不接受联合体竞标。

（须提供有效的资质证书副本复印件加盖企业公章，原件备查。）

2.2营业执照：具备有效的营业执照。

（须提供有效的营业执照副本复印件加盖企业公章，原件备查。）

2.3 安全生产许可证：具备有效的安全生产许可证。

（须提供有效的安全生产许可证复印件加盖企业公章，原件备查。）

2.4项目经理：项目经理必须已在竞标人单位注册并应具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格。

（须提供有效的注册证的复印件并加盖投标人单位公章，原件备查）。

2.5外地企业竞标：

按照“关于印发市外建筑施工企业入渝信息报送管理办法的通知”（渝建发[2016]22 号）规定，2016年5月1日起，重庆市外建筑企业在投标前须纳入市建委“市外建筑施工企业入渝信息库”。市外建筑施工企业在本市参与工程项目招投标时，该项目所配备的管理人员应当是已纳入“市外建筑施工企业入渝信息库”的人员。市外建筑施工企业的原分支机构入渝登记备案证在有效期内的，继续有效。

（须提供已纳入信息库的网上截图或入渝备案登记证复印件）。

3、竞争性比选邀请函的获取、竞标保证金及其他：

3.1凡有意参加竞标者，请于2019年 7 月 11 日上午9时至12时，下午14时至17时（北京时间）。持营业执照、资质证书授权委托书在重庆市两江新区黄山大道中段70号两江星界2幢9楼（重庆西恒工程咨询有限公司）报名材料报名并购买竞争性比选邀请函。

3.2竞争性比选邀请函每套售价500.00 元，售后不退。竞标人报名时现金支付购买竞争性比选邀请函的费用，否则比选人和代理机构将拒绝其报名。

3.3竞标人应在2019年 7 月 15 日10:00时（北京时间）前将书面质疑递交至招标代理机构，过期不再受理质疑。

3.4 答疑截止时间：2019年 7 月 15 日17:00时，竞标人在招标代理机构领取，如遇特殊情况答疑时间顺延。

3.5竞标保证金递交与退还（竞标单位选择以下方式之一）

方式一：

（1）提交方式及提交时间：竞标人在开标时间前将竞标保证金打入比选人指定账户，否则视为竞标人放弃本次竞标。竞标人应自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。

（2）竞标保证金提交金额：人民币5000元（大写：伍仟元整）。

（3）竞标保证金收款账户：

单位名称：重庆西恒工程咨询有限公司

账号：1116  0171  2937

开户行：中国银行重庆江北华新街支行

（4）特别提示：竞标人需在付款凭证（银行进账单）备注栏中注明“（项目名称）（可简写）竞标保证金”。

（5）竞标保证金有效期为竞标有效期。

方式二：

竞标保证金交款形式：现金，在开标时现场收缴。

竞标保证金的金额：人民币5000元（大写：伍仟元整）。

3.6中选人在无正当理由情况下，中标通知书签发10日内未能与比选人签订合同协议书，将不退还竞标保证金并取消其中标资格。

3.7竞标有效期为： 90 日历天（从提交竞标文件截止日起计算）

4、报价方式

4.1竞标人的竞标报价应包括完成本竞争性比选文件所列工作范围全部内容所需的全部费用。本工程设置总价最高限价，竞标人的竞标报价不得超过总价最高限价，安全文明施工费按渝建发〔2014〕25号文执行。本项目最高限价为 891455.81元，其中含安全文明施工费暂定金额为 13362.73 元。

本项目工期要求在2019年8月10日前完工，中标人每提前一天完工奖励3000元，奖励上限2万元。

本项目施工用水电费由比选人承担。

4.2结算原则：

4.2.1无设计变更时，本项目采用总价包干形式，发包人不另行支付其他费用。

4.2.2设计变更及调整，或施工过程中出现新增项目（含招标范围以外的项目）价款结算办法：

设计变更、工程洽商工程量均以变更图纸经参建各方会议纪要为依据，由承包人在该变更、新增项目启动前向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款；工程量以发包方、承包人现场实际收方签证为准。

新增或工程变更部分的结算原则：

1、工程内容与投标报价的工程量清单中有相同的子项或类似子项，则按投标时的相同子项或类似子项的综合单价执行（类似子项的综合单价由招标人审定）。

2、工程内容如有与工程量清单不同的子项、变更及调整，按以下原则，以清单计价模式办理结算。

（1）、清单定额依据：中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、重庆市建设委员会渝建发〔2013〕83号文《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、重庆市建设委员会渝建发〔2013〕85号文《重庆市建设程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）、《2018重庆市装饰工程计价定额》、《2018重庆市房屋修缮工程计价定额》、《2018重庆市安装工程计价定额》、《2018重庆市建筑工程计价定额》及相关配套文件。

（2）、取费类别：按照《重庆市建设工程费用定额-CQFYDE-2018》相应费用标准取费。

（3）、人工费单价：参照2019年第4期《重庆工程造价信息》公布的主城区信息价进行调整。

（4）、材料价格：参照2019年第6期《重庆工程造价信息》公布的主城区价格并结合目前市场价格计取。

（5）、安全文明施工费：根据重庆市城乡建设委员会发布的重庆营改增最新文件（渝建[2019]143号文），安全文明施工费按渝建发【2016】35号文件《关于印发重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定的通知》执行。

（6）按重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知渝建发【2019】143号文计取税金。

（7）新增项目不计取措施费。

（8）以上计价原则计算后，新增单价再按照中标价与公布的最高限价的下浮比例计算。

5、确认中选人的标准及办法：

5.1评标委员会的组成：3人，由比选人依法组建。

5.2根据比选邀请函的要求和规定，评标委员会首先对各竞选人的竞选文件进行初步评审，以确定投标人是否具备投标资格。初步评审内容如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 符合竞争性比选邀请函第2条“竞标人资格要求”的规定 |
| 2 | 安全生产条件 | 符合竞争性比选邀请函第2条“竞标人资格要求”的规定 |
| 3 | 资质等级 | 符合竞争性比选邀请函第2条“竞标人资格要求”的规定 |
| 4 | 项目经理 | 符合竞争性比选邀请函第2条“竞标人资格要求”的规定 |
| 5 | 外地企业入渝 | 符合竞争性比选邀请函第2条“竞标人资格要求”的规定 |
| 6 | 竞标文件签署 | 竞标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
| 7 | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选邀请函规定的格式且签章齐全。 |
| 8 | 竞标方案 | 每个合同包只能有一个方案竞标。 |
| 9 | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 10 | 竞标文件份数 | 竞标文件正本、副本数量符合竞争性比选邀请函要求。 |
| 11 | 竞标文件内容 | 竞标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 12 | 竞标有效期 | 满足竞争性比选邀请函规定。 |
| 13 | 其他 | 符合竞争性比选邀请函的其他规定 |

注：以上评审因素全部满足要求才能视为初步评审合格，如有任何一条不能满足则初步评审不合格。

5.3评分标准

（1）竞标报价：100分（A）

竞标报价：100分。

有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×100。

以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。

5.4确认中选人的办法：采用以上方法确认中选人，得分最高为第一中候选人，按得分由高到低排序确定前三名中标候选人；竞标报价相等的，比选人将采用现场抽签办法确定排序，在公布结果后无异议，第一中标候选人即为中选人。

6、竞标文件的组成：竞标文件正本一份，副本一份。正本和副本的封面应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖单位公章（鲜章）。当副本和正本不一致时，以正本为准。

6.1竞标文件由如下内容组成：

（1）竞标承诺书；

（2）法定代表人身份证明书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）竞争性比选邀请函确认书；

（5）全套资格后审申请资料；

（6）保修期及售后服务承诺

（7）其他资料。

6.2密封要求：

（1）竞标文件装入“竞标文件”袋中，密封并在袋上封口处加盖竞标人单位章；

（2）“竞标文件”袋均由竞标人自备，并在袋上注明“竞标文件”字样；

（3）如果“竞标文件”袋未按上述规定封装，比选人应当拒绝接收。

7、开标会议由重庆西恒工程咨询有限有限公司主持，开标应当按下列程序进行：

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律。

（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。

（3）公布在竞标截止时间前递交竞标文件的竞标人名称，并点名确认竞标人是否派人到场。

（4）展示竞标保证金缴款情况，按竞争性比选邀请函3.5条规定执行。

（5）核验参加开标会议的竞标人的法定代表人身份证明（原件）和本人身份证（原件）；委托代理人参加竞标的,核验被授权代理人的授权委托书（原件）、法定代表人本人身份证明（原件）和本人身份证（原件），以确认其身份合法有效。否则比选人当场退还竞标文件。

（6）参加开标会议的竞标人法定代表人或委托代理人应随身携带竞争性比选邀请函“竞标人资格要求”规定提供的原件由比选人现场核验其是否响应竞争性比选邀请函“竞标人资格要求”，如未响应按废标处理；

（7）密封情况检查：竞标人或者其推选的代表检查竞标文件的密封情况并确认。

（8）开启竞标文件顺序：随机开启。

（9）公布最高限价，公开开启竞标文件后，由比选人现场核验各竞标人的竞标报价是否超过发布的限价，超过的竞标文件按废标处理。

（10）按照宣布的开标顺序当众开标，开启竞标文件；公布竞标人名称、标段名称、竞标报价、工期及其他内容。

（11）开标现场按竞争性比选邀请函第5条规定执行，确定得分最高的前三名竞标人（按得分高低排序）为中标候选人。

（12）竞标人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

（13）开标结束。开标过程应当由记录人做好记录，并存档备查。

8、无效标的确认

有下列情况之一者，均视为未响应本竞争性比选邀请函比选人将当场宣布作为废标处理。

(1)竞标文件没有法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖竞标单位印章的；

(2)未按本竞争性比选邀请函要求按时提交竞标保证金的；

(3)竞标工期低于竞争性比选邀请函规定的工期的；

(4) 竞标报价超过比选人公布的竞标报价限价；

(5)竞标文件附有比选人不能接受的条件的。

注：若在中标后比选人核查并经查实发现有上述废标情况，比选人将取消其中标资格。

9、比选代理服务费

本次比选项目的招标代理费按照国家发改委发改价格[2011]534号文件规定标准的70%收费，且收费不低于5000元。由中选人在领取中标通知书之前，向比选代理机构一次性支付相应的比选代理服务费用。该费用计入比选报价中，不单列。

10、保修期及售后服务承诺

10.1质保期：2年。

10.2保修期内免费上门维修。保修期后上门维修只收取配件成本费。

10.3维修服务电话24小时响应，维修工作人员2小时内到达现场。

10.4免费培训院方工作人员日常使用及维护。

10.5在履约使用过程中如遇其他问题，中标方须与招标方协商解决。

11、验收方式:由医院自行组织人员现场验收。

12、本工程付款方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的30%；设备到货签收后支付至合同总价的60%；验收完成后支付至结算金额的95%；预留5%的质保金，质保期满后无息返还质保金。

13、合同条款详见附件七。

14、提交竞标文件时间：2019年 7 月 18 日 09:30 时至 10:00 时止。提交地点：门诊行政楼630会议室。

15、重新比选：竞标截止时间内，比选人收到的有效报价少于3家的，比选人将重新组织竞争性比选。

16、开标时间：2019年 7 月 18 日10:00时。 开标地点：门诊行政楼630会议室。

招 标 人：重庆市肿瘤医院

联 系 人：谢老师               联系电话：023-65300377

代理机构：重庆西恒工程咨询有限公司

联 系 人：周老师               联系电话：023-67766894

附件一

竞  标  承  诺  书

比选人           ：

1、我们已经仔细地研究了                                 （项目名称）竞争性比选邀请函的全部内容。我们已了解并完全理解了竞争性比选邀请函规定的合同范围、工作要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺在竞争性比选邀请函确认的范围内愿以       元的报价及     前完工作为本工程施工工作所需的全部费用。

2、如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）我方承诺按照竞争性比选邀请函规定向你方递交履约担保。

(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

3、我方在此声明，所递交的竞标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、                      （其他补充说明）。

竞标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年     月     日

报价资料

附件二

法定代表人身份证明

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人：        	（盖单位公章）

年   月   日

法定代表人身份证复印件 （双面）

注：法定代表身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响有效性。

授权委托书

本人  	（姓名）系    	（竞标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）竞标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

竞  标  人：                 （盖单位公章）

法定代表人：	   （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

年  	月 	日

法定代表人身份证复印件 （双面）

授权代理人身份证复印件 （双面）

备注：1、法定代表人参加竞标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入竞标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

附件三        竞争性比选邀请函确认书

致：      （比选人名称）

我单位参加               项目的竞标，对贵单位      年

月  日发出的该工程竞争性比选邀请函及其相应的补遗资料、书面通知等全面内容予以确认，并按其要求提交竞标文件。

竞标单位（公章）

法定代表人（签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年     月     日

附件四

全套资格审查资料

（格式由竞标人自拟）

附件五

保修期及售后服务承诺

附件六

其他资料

附件七

合同书

甲方：重庆市肿瘤医院

乙方：

甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据相关法律、法规之规定，现就乙方承揽市肿瘤医院院情展示厅建设项目的施工事宜达成如下一致协议：

一、施工内容：完成市肿瘤医院院情展示厅建设项目装修改造及院情展示墙、卷宗展示柜、视频触摸一体机、多媒体声控系统等内容，详见图纸及工程量清单。

二、施工地点：重庆市肿瘤医院内科院一楼

三、工程造价及支付方式

1、暂定合同总价：_________（按照审计单价，以最终制作数量为准进行结算）。

2、支付方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的30%；设备到货签收后支付至合同总价的60%；验收完成后支付至结算金额的95%；预留5%的质保金，质保期满后无息返还质保金。

四、工程期限

1、2019年8月10日前完工。

2、每提前一天完工奖励3000元， 奖励上限2万元。

五、双方权利、义务

甲方：

1、有权对乙方的设计提出建议和修改意见，以使乙方设计的作品更符合甲方单位文化内涵。

2、有义务提供有关单位资料或其他有关资料供乙方设计参考。

3、负责提供施工现场的水、电等设施齐全，供乙方使用。

4、按本合同规定结算工程费用。

乙方：

1、自甲方通知可以现场施工起，按甲方提供的施工地点在规定的时间内制作施工并安装完毕。

2、严格按照甲方确认的施工方案进行施工。如现场条件与施工图方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。

3、确保施工严格按照规定操作，未按规定操作所造成的人、财、物的损害，由乙方负责。

六、违约责任：

1、乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时施工完成，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。

2、如属甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方负责，乙方有权就实际施工情况要求甲方支付已完部分施工费用。

七、因广告所产生的责任的承担：

1、在施工过程中，如因乙方原因造成第三人的人身或财产损害，均与甲方无关。

2、由于商标、肖像、广告词及其他因甲方提供的内容而产生的纠纷与乙方无关。

八、保修期限：

1、自验收合格之日起，本工程项目保修贰年。

2、 保修期满后，双方另签维修协议进行维修。

九、本合同除签章部分外，均为打印，手写、涂改无效。

十、未尽事宜双方协商解决。

十一、此合同一式柒份，甲方陆份，乙方壹份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）                                    乙方：（盖章）

签字：                                  签字：

年     月     日                                        年     月     日